# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| 30 | 1.0 | Minuta |  | EF.C |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 21-04-2026 |  | Duoc Sede Puente Alto | MedTech |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Fernando Cifuentes - Eduardo Lara | - Clinica del Norte - Clinica del Sur - Clinica Metropolitana |  | f.cifuentesp@duocuc.cl ed.laraf@duocuc.cl |

Detalle Reunión

Se definió el orden de trabajo para mantenedores, comenzando por prestaciones y luego precios, antes de abordar canastas y paquetes Temas Tratados - Priorización técnica - Dependencias entre módulos - Secuencia de implementación

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| Tema | - Acuerdo |
| Orden de implementación | Desarrollar primero las entidades base del modelo. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| Construir CRUD de prestaciones | - 23-05-2026 | F.C/ E.L |

Observaciones

El orden reduce retrabajo y facilita integración posterior.