Plan de Pruebas

Portafolio de Título

“Título del Proyecto”

Fecha:[30/05/2026]

Tabla de contenido

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 08-04-2026 | Línea base inicial del proyecto y estructura documental | F.C/E.L |
| 1.1 | 24-04-2026 | Incorporación del alcance del plan de pruebas, módulos a probar y matriz de criticidad de defectos. | E.L |
| 2.0 | 30-05-2026 | Versión final del Plan de Pruebas con casos de prueba funcionales integrados para la Segunda Entrega. | F.C/E.L |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 003V |
| Proyecto (Nombre) | TechMed |
| Fecha de Inicio | 11-03-2026 |
| Fecha de Término | En preceso |
| Caso N° | 1 |
| Patrocinador principal | Clinicas Santiago C |
| Docente | Fabian Saldano |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
|  | Eduardo Lara | f.cifuentesp@duocuc.cl |
| 19960158-K | Fernando Cifuentes | ed.laraf@duocuc.cl |

Propósito del plan de pruebas Propósito, objetivo, visión que se espera de este plan de pruebas.

El propósito de este plan es establecer un marco estructurado para la verificación y validación del Portal de Presupuestos Médicos. Se busca garantizar que todas las funcionalidades operen según los requisitos definidos, asegurando la precisión en los cálculos de presupuestos, la integridad en la gestión de datos sensibles de pacientes y la seguridad de la información. El objetivo final es mitigar riesgos técnicos y asegurar que el software sea una solución confiable y de alta calidad para su implementación.

Alcance de las pruebas Definición de requisitos de S.W., módulos de Software a probar, Requisitos ambiente de pruebas y Documentación Referenciada, etc.

Módulos de Software y Requisitos a Probar Módulo de autenticación y seguridad: Validación de inicio de sesión por roles, recuperación de contraseñas y control de accesos. Módulo de gestión de pacientes: Registro, modificación, búsqueda y almacenamiento de de manera segura de los datos personales y previsión de salud. Módulo de cálculo de presupuestos: Verificación de motor de cálculos, aplicación de aranceles médicos, descuentos automáticos e IVA según las prestaciones seleccionadas. Módulo de generación de reportes: Validación de la creación de presupuesto en formatos PDF y envío del comprobante mediante correo electrónico. Requisitos de ambiente de pruebas Para garantizar que el portal funcione correctamente en el entorno del usuario, las pruebas se ejecutarán bajo la siguiente configuración: - Navegadores: Google Chrome y Firefox - Base de Datos: Entorno local o de desarrollo aislado (PostgreSQL / MySQL) poblado con datos ficticios de prueba que respeten los formatos reales - Herramientas de Apoyo: Postman y herramientas de desarrollo del navegador Documentación referenciada - Casos de uso del proyecto. - Historias de usuarios aceptadas para el portal de presupuestos médicos. - Manual de procedimientos o aranceles de referencia médica estipuladas para el diseño del sistema.

| Definición de roles y responsabilidades Roles y responsabilidades de todos los participantes en el proceso de pruebas de SW. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rol | Responsabilidades | Relevancia |
| Jefe de proyecto | Diseñar y documentar el Plan de Pruebas, coordinar los ciclos de ejecución, gestionar la matriz de riesgos del testing y validar que se cumplan las condiciones de aceptación para el cierre del proceso | ALTA |
| Desarrollador Fullstack | Ejecutar pruebas unitarias en el código, desplegar el sistema en el ambiente de pruebas, realizar pruebas de integración y corregir de manera oportuna los defectos reportados. | ALTA |
| Analista de pruebas (Trabajo | Diseñar detalladamente los casos de prueba, ejecutar pruebas funcionales de caja negra y de interfaz, reportar y registrar formalmente los defectos encontrados en la plantilla de errores | ALTA |

| Tipos de pruebas a realizar Definir el tipo de pruebas que se debe desarrollar para este proyecto, actividades y responsables. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Prueba | Descripción / Actividades | Responsables |
| Pruebas Unitarias | Validar de forma aislada las funciones del código, tales como la fórmula de cálculo de aranceles médicos, los porcentajes de cobertura y la validación del RUT de los pacientes. | Desarrollador Fullstack |
| Pruebas de Integración | Verificar que los módulos del backend se comuniquen correctamente con la base de datos de presupuestos y que las respuestas de la API sean consumidas de forma adecuada por la interfaz de usuario. | Desarrollador Fullstack / QA Tester |
| Pruebas Funcionales | Diseñar y ejecutar casos de prueba basados en los requerimientos del portal. Validar flujos completos como: iniciar sesión, registrar un paciente, emitir un presupuesto médico y exportar exitosamente a PDF. | QA Tester |
| Pruebas de Regresión | Volver a ejecutar los casos de prueba clave cada vez que el desarrollador aplique una corrección de código, asegurando que los cambios funcionen correctamente | QA Tester / Desarrollador Fullstack |

| Estrategia y técnicas de pruebas a aplicar Definir las estrategias y técnicas de pruebas que se debe desarrollar para este proyecto, actividades y responsables. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estrategia / Técnica | Descripción y Actividades | Responsables |
| Estrategia de Pruebas Manuales | Ejecución de la interfaz de usuario para simular el comportamiento real de un administrativo médico. Se enfoca en validar flujos de negocio complejos, usabilidad y validación visual de los formularios del portal. | QA Tester |
| Estrategia de Pruebas Automatizadas | Implementación de scripts de código para automatizar tareas repetitivas. Se aplicará principalmente en la capa del backend para pruebas de endpoints y lógica de cálculo mediante herramientas especializadas | Desarrollador Fullstack |
| Técnica de Partición de Equivalencia | Técnica de caja negra que divide las condiciones de entrada en datos válidos e inválidos para optimizar los casos de prueba. Por ejemplo: probar el ingreso de RUT correctos vs. formatos incorrectos, y verificar la respuesta del portal ante montos de previsión válidos e inválidos. | QA Tester |
| Técnica de Análisis de Valores Límite | Técnica enfocada en probar el comportamiento del sistema en los extremos de los rangos permitidos. Se aplicará rigurosamente en el motor de cálculo de presupuestos | QA Tester / Desarrollador Fullstack |

| Definición del proceso de testing Lisar y describir todas las actividades a desarrollar en el proceso general de testing, responsables, artefactos, etc. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase del Proceso | Descripción de Actividades | Responsables | Artefactos Generados |
| Planificación | Definir el alcance para el flujo principal de emisión clínica. Identificar riesgos en la arquitectura desacoplada | Fernando Cifuentes / Eduardo Lara | Documento Plan de Pruebas |
| Análisis y Diseño | Diseñar casos de prueba basados en las tareas del Sprint: validación de RUT , reglas de cálculo diferenciadas por sección , y notificaciones tipo toast. | QA Tester | Matriz de Casos de Prueba |
| Implementación y Entorno | Habilitar y poblar la base de datos con la carga de datos.Asegurar disponibilidad de los endpoints de NestJS (Pacientes, Isapres, Prestaciones). | Eduardo Lara / Fernando Cifuentes | Scripts de BD / Colección de Postman para Endpoints |
| Ejecución | Realizar pruebas cruzadas en la interfaz de búsqueda de pacientes y el flujo de conformación del presupuesto. | Fernando Cifuentes / Eduardo Lara | Informe de Errores (Bug Report) / Log de Defectos |
| Evaluación y Cierre | Validar las correcciones aplicadas por el desarrollador. Verificar que los criterios del flujo principal operativo se cumplan antes de dar paso al próximo sprint (Login, PDF). | Equipo MedTech | Informe Resumen de Pruebas |

| Definición de ciclos de prueba a ejecutar Listar y describir cantidad de ciclos de prueba a realizar en este proyecto, las tareas y actividades para cada ciclo de prueba, responsables, artefactos, etc. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° de Ciclo | Objetivo y Descripción | Actividades y Tareas Clave | Responsables | Artefactos Generados |
| Ciclo 1: Flujo Principal de Emisión Clínica | Validar la lógica del negocio inicial, la identificación de pacientes y la carga de datos maestros del sistema. | Pruebas de validación y normalización del campo RUT. Pruebas de integración en endpoints de NestJS. Verificación de carga de datos maestros (Planes, Precios). Validación de la interfaz en Next.js para la conformación de presupuestos. | Fernando Cifuentes / Eduardo Lara | Casos de Prueba Ciclo 1 Log de Defectos |
| Ciclo 2: Seguridad y Consolidación | Validar los controles de acceso, las reglas de cobro avanzadas y la salida de documentos. | Pruebas funcionales de Caja Negra en el módulo de Login (HU-AUTH-01) . Validación del motor de cálculo para recargos por horario inhábil y honorarios médicos (HU-CALC-02) . Pruebas de salida para la generación y descarga correcta del archivo PDF del presupuesto (HU-EXP-03). Pruebas de regresión sobre el flujo del Ciclo 1. | Eduardo Lara / Fernando Cifuentes | Casos de Prueba Ciclo 2 Informe de Errores corregidos Acta de Cierre de Ciclos |

| Calendarización de las actividades de pruebas Listado de actividades, tareas, duración, fechas, responsables, etc. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad / Fase | Tarea Específica a Evaluar | Duración | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Responsable |
| Fase 1: Planificación | Definición del alcance del testing y redacción del Plan de Pruebas. | 3 días | 22-04-2026 | 24-04-2026 | Fernando Cifuentes |
| Fase 2: Diseño del Ciclo 1 | Diseño de escenarios para validación de RUT, interfaz de búsqueda Next.js y endpoints de NestJS. | 4 días | 25-04-2026 | 28-04-2026 | Eduardo Lara |
| Fase 3: Ejecución Ciclo 1 | Pruebas funcionales y unitarias sobre el flujo principal. | 6 días | 29-04-2026 | 04-05-2026 | Fernando Cifuentes / Eduardo Lara |
| Fase 4: Diseño del Ciclo 2 | Diseño de casos de prueba para el módulo de Login (HU-AUTH-01) y Motor de Cálculo (HU-CALC-02). | 2 días | 05-05-2026 | 06-05-2026 | Fernando Cifuentes |
| Fase 5: Ejecución Ciclo 2 | Pruebas funcionales de Login, validación del PDF (HU-EXP-03) y pruebas de regresión del Ciclo 1. | 6 días | 07-05-2026 | 12-05-2026 | Eduardo Lara / Fernando Cifuentes |
| Fase 6: Evaluación y Cierre | Corrección de últimos bugs críticos y elaboración del Informe Resumen de Pruebas. | 3 días | 13-05-2026 | 15-05-2026 | Equipo MedTech |

| Resumen de riesgos Listado de riesgos relacionado al proceso de pruebas de S.W. Indicar riesgo, magnitud o impacto de este riesgo por etapa en el proceso.Magnitud: Alto , Significativo , Moderado, Inferior y Baja. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fase del proceso de pruebas |  |  |  |  | Riesgo |
|  | Planificación | Análisis y diseño | Implementación y ejecución | Evaluación | Cierre |  |
| Magnitud | Ambigüedad o dispersión inicial en las complejas reglas de negocios de los cálculos médicos | Retraso en el diseño de los escenarios de prueba por falta de consolidación de los aranceles (Fonasa/Isapres) | Desconexión entre los Frontend y Backend debido a la respuesta de error HTTP no estandarizada | No detectar fallos criticos en la estructuraciónC de los datos al momento de generar el pdf de presupuestos | Apariciónm de fallos de regresión de ultimo minutos que estabilizan el flujo principal funcional antes de la entrega |  |
|  | Significativo | Moderado | Alto | Alto | Significativo |  |
|  | Realizar sesiones de alineación técnica para estructurar el motor de cálculo antes de comenzar a programar | Utilizar las tablas maestras de referencia médica estipuladas en el levantamiento inicial del proyecto | Establecer una estructura de respuesta única en NestJS para que las alertas toast del Frontend se desplieguen automáticamente | Iniciar las pruebas unitarias de integración de las librerías de generación de PDF a comienzos del ciclo de desarrollo | Ejecutar pruebas funcionales cruzadas y mantener un control estricto de versiones en el repositorio de GitHub |  |

| Clasificación de los defectos Definir la clasificación de los defectos según su nivel de severidad |  |
| --- | --- |
| Nivel de Severidad | Descripción |
| Crítica | Defectos que impiden por completo la ejecución o continuidad de un flujo principal del negocio sin que exista una alternativa operacional temporal |
| Alta | El defecto afecta de manera grave a una funcionalidad clave del sistema o produce datos erróneos en los resultados lógicos, pero la plataforma permite seguir navegando e interactuando |
| Menor | El sistema opera de manera correcta en su lógica de negocio central y realiza bien los cálculos, pero la experiencia de usuario se ven ralentizadas y confusas. |
| Baja | Defecto de carácter puramente estético, tipográfico o de diseño superficial que no alteran la lógica del software ni la interacción del usuario administrativo |

| Definición de artefactos Listar y describir los artefactos que serán administrados y entregados durante este proceso de prueba. |  |
| --- | --- |
| Artefacto | Descripción |

Condiciones de aceptación para cierre del proceso de pruebas Condiciones que se deben cumplir para dar termino al proceso de pruebas y margen de tolerancia de aceptación de defectos.