# Informe de avances sprint 01

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | Estado de avance proyecto “Portal de presupuestos médicos” |  | Eduardo Lara Fernando Cifuentes |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 22-04-26 |  | Duoc UC. | Portal de presupuestos médicos |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Fernando Cifuentes | MedTech | 973547283 | f.cifuentesp@duocuc.cl |
| Eduardo Lara | Medtech | 926374836 | ed.laraf@duocuc.cl |

# Introducción

La aplicación busca digitalizar el proceso de emisión de presupuestos médicos, reemplazando un flujo actualmente manual, disperso y propenso a retrasos. A través de una arquitectura desacoplada, con frontend desarrollado en Next.js y backend en NestJS, el sistema permite centralizar la información clínica y administrativa necesaria para construir presupuestos de forma más rápida, consistente y trazable. En esta etapa se ha priorizado la definición e implementación del flujo principal del negocio, permitiendo identificar pacientes, asociar coberturas y construir presupuestos sobre una base funcional y escalable.

# Resumen Sprint

Durante el sprint se trabajó en el modelamiento de la lógica del negocio asociada al módulo de presupuestos médicos, con foco en establecer reglas funcionales para la emisión clínica. El avance se concentró en la construcción del flujo principal del sistema, iniciando desde la selección del tipo de presupuesto, la identificación y validación del paciente, hasta la conformación del presupuesto mediante prestaciones, insumos, medicamentos y día cama. Además, se avanzó en la definición de una lógica de cobro simplificada, separando los componentes del presupuesto por secciones y aplicando reglas de cálculo diferenciadas para apoyar una futura implementación más robusta.

# Tareas realizadas

| Tarea | Sub-tarea | Fechas |
| --- | --- | --- |
| Arquitectura base | Configuración de entorno Next.js y NestJS. | 22-04-26 |
| Arquitectura base | Habilitación de endpoints (Pacientes, Isapres, Prestaciones). | 22-04-26 |
| Módulo Pacientes | Implementación de validación y normalización de RUT. | 29-04-26 |
| Módulo Pacientes | Interfaz de búsqueda y creación de pacientes. | 29-04-26 |
| Lógica de Negocio | Regla de cálculo diferenciada por secciones. | 04-05-26 |
| Lógica de Negocio | Implementación de notificaciones tipo toast para errores/éxitos. | 04-05-26 |
| Base de Datos | Carga de datos maestros (Planes, Precios, Divisiones). | 04-05-26 |

# Próximo Sprint

| Tarea | Objetivo principal | Fechas |
| --- | --- | --- |
| HU-AUTH-01 (Login) | Implementar acceso básico al sistema para control de usuarios. | 06-05-26 |
| HU-CALC-02 (Reglas de Cobro) | Formalizar cálculos de honorarios médicos y recargos por horario inhábil. | 06-05-26 |
| HU-EXP-03 (Generación PDF) | Desarrollo de versión mínima operativa para exportar presupuestos. | 06-05-26 |

# Anexos

Diagrama de Despliegue

Diagrama de Compomentes

Diagrama de Arquitectura general

Muestras de código