# Informe de avances sprint 02

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 02 | 1.0 | Estado de avance proyecto “Portal de presupuestos médicos” |  | Eduardo Lara Fernando Cifuentes |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 13-05-26 |  | Duoc UC. | Portal de presupuestos médicos |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Fernando Cifuentes | MedTech | 973547283 | f.cifuentesp@duocuc.cl |
| Eduardo Lara | Medtech | 926374836 | ed.laraf@duocuc.cl |

# Introducción

El proyecto corresponde al desarrollo de un portal web para la emisión de presupuestos médicos. Durante este sprint se avanzó en dos funcionalidades clave del módulo principal: la implementación de la regla de cobro por secciones y la generación funcional de un PDF del presupuesto. Estos avances permiten mejorar tanto el cálculo del presupuesto como su salida en un formato descargable.

# Resumen Sprint

Durante el sprint se trabajó en la lógica de cobro del presupuesto y en la generación del documento final en PDF. Se implementó una regla de cálculo por secciones, donde el ítem de mayor valor se cobra al 100% y los restantes al 50%, aplicándose de forma independiente en prestaciones, insumos, medicamentos y día cama. Además, se desarrolló la generación de un PDF funcional del presupuesto desde el sistema, permitiendo descargar un documento con la información ingresada en el flujo.

# Tareas realizadas

# Anexos

- Regla de cobro

- Definición e implementación de la lógica de cobro 100% / 50%.

- Separación del presupuesto por secciones.

- Recalculo automático de montos al agregar, editar o eliminar ítems.

- Cálculo de subtotales por sección y total general.

- Generación de PDF

- Implementación del servicio de generación de PDF en backend.

- Creación de endpoint para emitir el PDF del presupuesto.

- Construcción de plantilla HTML base para exportación.

- Integración del frontend con la descarga automática del PDF.

- Validación funcional del flujo completo de emisión y descarga.

Próximo Sprint

En el próximo sprint se proyecta avanzar en la implementación del login del sistema y en mejoras sobre la presentación del PDF generado, incorporando un formato más ordenado y visualmente más institucional. También se espera continuar fortaleciendo la lógica de negocio asociada a cobros y validaciones del presupuesto.